Пояснительная записка

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»

за 2017 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»   была утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 10.11.2014  №  62.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Цель 1 "Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, представляемых населению на территории Ильинского сельского поселения  Западнодвинского района Тверской области".

Задачи программы:

- «Содержание в надлежащем состоянии и проведение текущего ремонта жилых помещений и общего имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения»

- «Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах на территории поселения софинансирование".

- «Выявление аварийного жилищного фонда на территории поселения»

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, ликвидация аварийного жилищного фонда и хозяйственных построек на территории поселения"

- «Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета»

- "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунального хозяйства поселения."

- "Повышение качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения поселения"

- "Повышение благоустройства территории поселения."

- "Улучшение состояния окружающей среды, нормирование экологической культуры населения поселения."

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»   средства бюджета в сумме 948,4 тыс. рублей поселения были направлены на мероприятия по благоустройству поселения.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1835,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1599,0 тыс. рублей или 87,1 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 -  Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области в существующем жилищном фонде." (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области." (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3  - Подпрограмма 3 "Организация благоустройства территории Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области"( далее – подпрограмма 3)

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 185,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 161,4 тыс. рублей или 86,8%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение следующее мероприятие. В 2017 году в установленный срок выполнены основное мероприятие:

| Мероприятия | Предусмотрено | Исполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание в надлежащем состоянии многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности | 115,0 | 90,7 | 78,8 |
| Финансовое обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства | 60,0 | 60,0 | 100 |
| Обеспечение по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 10,8 | 10,7 | 99 |

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 510,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 489,2 тыс. рублей или 95,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятий:

| Мероприятия | Предусмотрено | Исполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и проведение ремонта сетей водопотребления и водоотведения в поселении | 180,0 | 159,2 | 88,4 |
| Предоставление субсидий муниципальным учреждениям. Индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат. Связанных с оказанием населению услуг по организации холодного водоснабжения и водоотведения | 330,0 | 330,0 | 100 |

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 1139,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 948,4 тыс. рублей или 83,2 %.

В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено девять основных мероприятий:

| Мероприятия | Предусмотрено | Исполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение в границах поселения | 379,2 | 310,7 | 81,9 |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах поселения | 151,9 | 151,9 | 100 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения | 387,3 | 294,3 | 75,9 |
| Проведение мероприятий по содержанию мест гражданских захоронений | 55,0 | 55,0 | 100 |
| Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений | 53,2 | 53,2 | 100 |
| Финансовое обеспечение работ по строительству новых и содержание в надлежащим состоянии колодцев в поселении | 51,4 | 21,4 | 41,6 |
| Вывоз мусора и ТБО от домов частного сектора с дальнейшей утилизацией | 6,9 | 6,9 | 100 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Расходы по разработке и составлению генеральных планов поселения | 45,0 | 45,0 | 100 |

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания Придворовых территорий в порядке     Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 1835,7  тыс. руб., израсходовано 1599 тыс. руб. (87,1 %);

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 185,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 161,4 тыс. рублей или 86,8 %.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 510,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 489,2 тыс. рублей или 95,9 %.

На реализацию подпрограммы 3  в 2017 году предусмотрено 1139,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 948,4 тыс. рублей или 83,2 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

Показатель 1 Доля освещенных улиц, проездов,  дорог поселения равен 10 % ,

Показатель 2 Количество установленных новых и содержание существующих фонарей уличного освещения равен 15,

Показатель 3 Удовлетворенность граждан благоустройством территории поселения равен 50%.

Показатель 4 "Рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами" равен 65%,

Показатель 5 «Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными» равен 60 %

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области»:

1. Постановлением от 13.02.2017 г № 11  «О внесении изменений в постановление администрации  Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от № 62 от 10.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2019 годы.» ( в редакции № 74д от 23.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 1 от 13.02.2017г. «О внесении изменений в решение № 34 от 22.12.2016 г. «О бюджете Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»

2. Постановлением от 27.03.2017 г № 16б  «О внесении изменений в постановление администрации  Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от № 62 от 10.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2019 годы.» ( в редакции № 74д от 23.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 3 от 27.03.2017 г. «О внесении изменений в решение № 34 от 22.12.2016 г. «О бюджете Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»

3. Постановлением от 26.04.2017 г № 21-б  «О внесении изменений в постановление администрации  Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от № 62 от 10.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2019 годы.» ( в редакции № 74д от 23.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 6 от 26.04.2017 г. «О внесении изменений в решение № 34 от 22.12.2016 г.  «О бюджете Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»

4. Постановлением от 26.05.2017 г № 28 «О внесении изменений в постановление администрации  Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от № 62 от 10.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2019 годы.» ( в редакции № 74д от 23.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 9 от 26.05.2017 г. «О внесении изменений в решение № 34 от 22.12.2016 г. «О бюджете Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»

5. Постановлением от 19.07.2017 г № 36  «О внесении изменений в постановление администрации  Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от № 62 от 10.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2019 годы.» ( в редакции № 74д от 23.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 12 от 19.07.2017 г. «О внесении изменений в решение № 34 от 22.12.2016 г. «О бюджете Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»

6. Постановлением от 15.08.17 г № 40а  «О внесении изменений в постановление администрации  Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от № 62 от 10.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2019 годы.» ( в редакции № 74д от 23.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 14  от 15.08.2017 г. «О внесении изменений в решение № 34 от 22.12.2016 г.   «О бюджете Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»

7. Постановлением от 25.09.2017 г № 51  «О внесении изменений в постановление администрации  Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от № 62 от 10.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2019 годы.» ( в редакции № 74д от 23.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 16 от 25.09.2017 г. «О внесении изменений в решение № 34 от 22.12.2016 г. «О бюджете Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»

8. Постановлением от 24.11.17 г № 57  «О внесении изменений в постановление администрации  Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области от № 62 от 10.11.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ильинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области» на 2015-2019 годы.» ( в редакции № 74д от 23.12.2015г.), уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета  депутатов Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области № 21 от 24.11.2017 г. «О внесении изменений в решение № 34 от 22.12.2016 г. «О бюджете Ильинского сельского поселения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.